BÁO CÁO TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN DỰ ÁN

Module Parent – School Bus System

Giới thiệu

Trong giai đoạn đầu của dự án, nhóm tập trung xây dựng module dành cho phụ huynh trong hệ thống quản lý xe buýt trường học. Đây là một trong những module quan trọng vì phụ huynh là người trực tiếp theo dõi việc đưa đón học sinh hằng ngày.

Mục tiêu của module Parent là giúp phụ huynh:

- quản lý thông tin cá nhân,

- theo dõi học sinh,

- nhận thông báo từ nhà trường,

- tương tác với hệ thống đưa đón,

- gửi phản hồi đến quản trị viên.

Hệ thống được xây dựng bằng:

- Java Servlet/JSP,

- JDBC,

- SQL Server,

- Apache Tomcat,

- mô hình MVC.

Trong 3 tuần đầu, nhóm chủ yếu tập trung vào việc:

- xây dựng nền tảng hệ thống,

- thiết kế database,

- hoàn thiện các chức năng cơ bản cho phụ huynh,

- kiểm tra luồng hoạt động giữa giao diện và cơ sở dữ liệu.

Tuần 1: Phân tích yêu cầu và xây dựng nền tảng ban đầu

1. Tìm hiểu yêu cầu hệ thống

Ở tuần đầu tiên, nhóm tiến hành tìm hiểu bài toán quản lý xe buýt trường học và phân tích các chức năng cần có trong hệ thống.

Sau khi trao đổi và phân tích yêu cầu, nhóm xác định hệ thống sẽ có 3 vai trò chính:

- Admin

- Driver

- Parent

Trong đó, module Parent sẽ là nơi phụ huynh:

- xem thông tin con,

- nhận thông báo,

- theo dõi việc đưa đón học sinh.

Nhóm cũng tiến hành phân tích quy trình hoạt động thực tế của hệ thống xe đưa đón học sinh như:

- phân tuyến xe,

- quản lý tài xế,

- điểm danh học sinh,

- gửi thông báo,

- xử lý phản hồi từ phụ huynh.

Việc tìm hiểu nghiệp vụ ngay từ đầu giúp nhóm dễ dàng xây dựng database và các chức năng sau này.

2. Thiết kế cơ sở dữ liệu

Sau khi phân tích yêu cầu, nhóm bắt đầu thiết kế cơ sở dữ liệu bằng SQL Server.

Các bảng chính được xây dựng gồm:

- users

- parents

- students

- drivers

- vehicles

- routes

- trips

- notifications

- feedbacks

Nhóm tiến hành:

- xác định khóa chính,

- thiết lập khóa ngoại,

- tạo quan hệ giữa các bảng.

Ví dụ:

- mỗi phụ huynh sẽ liên kết với một tài khoản trong bảng users,

- mỗi học sinh sẽ thuộc về một phụ huynh,

- mỗi tuyến đường sẽ được gán cho tài xế và xe đưa đón.

Trong quá trình thiết kế database, nhóm cũng cố gắng tối ưu để dữ liệu có thể mở rộng về sau mà không phải sửa quá nhiều cấu trúc.

3. Xây dựng cấu trúc project

Sau khi có database, nhóm bắt đầu xây dựng cấu trúc project theo mô hình MVC.

Project được chia thành nhiều package riêng:

- dao

- model

- controllerparent

- controlleradmin

- controllerdriver

Việc chia package giúp:

- dễ quản lý source code,

- tránh viết logic lộn xộn,

- dễ sửa lỗi và nâng cấp.

Ngoài ra, nhóm cũng tạo:

- thư mục JSP cho giao diện,

- thư mục CSS,

- thư mục assets.

Đây là bước quan trọng giúp project có cấu trúc rõ ràng ngay từ đầu.

4. Kết nối database

Tiếp theo, nhóm xây dựng file:

- DBContext.java

Mục đích của file này là:

- quản lý kết nối SQL Server,

- hỗ trợ các DAO truy cập database.

Trong quá trình cấu hình, nhóm gặp một số lỗi:

- sai driver JDBC,

- lỗi Unicode tiếng Việt,

- lỗi kết nối SQL Server.

Sau khi kiểm tra và sửa cấu hình:

- hệ thống đã kết nối thành công với database,

- có thể thực hiện truy vấn SELECT và INSERT cơ bản.

Đây là bước quan trọng vì gần như toàn bộ chức năng phía sau đều phụ thuộc vào database.

5. Kết quả tuần 1

Sau tuần đầu tiên, nhóm đã hoàn thành:

- phân tích bài toán,

- thiết kế cơ sở dữ liệu,

- xây dựng cấu trúc project,

- kết nối thành công SQL Server,

- tạo nền tảng cho các module tiếp theo.

Mặc dù chưa có nhiều chức năng hoàn chỉnh, nhưng đây là giai đoạn quan trọng nhất để hệ thống có thể phát triển ổn định về sau.

TUẦN 2: Xây dựng các chức năng cơ bản cho Parent

1. Xây dựng chức năng đăng nhập

Ở tuần thứ hai, nhóm bắt đầu triển khai chức năng đăng nhập cho hệ thống.

Các servlet được xây dựng:

- LoginServlet

- LogoutServlet

Hệ thống sử dụng:

- session để lưu trạng thái đăng nhập,

- role để phân quyền người dùng.

Quy trình hoạt động:

- Người dùng nhập email và password.

- Hệ thống kiểm tra dữ liệu trong database.

- Nếu đúng:

  - tạo session,

  - chuyển đến dashboard theo role tương ứng.

Trong quá trình làm chức năng này, nhóm gặp một số lỗi:

- session bị mất khi reload,

- sai đường dẫn redirect,

- lỗi phân quyền giữa admin và parent.

Sau khi chỉnh sửa, chức năng login đã hoạt động ổn định.

2. Xây dựng Dashboard Parent

Sau khi đăng nhập thành công, nhóm bắt đầu xây dựng dashboard dành cho phụ huynh.

Các file chính:

- ParentDashboardServlet

- dashboard.jsp

- ParentDAO

- StudentDAO

Dashboard có nhiệm vụ:

- hiển thị thông tin phụ huynh,

- hiển thị danh sách học sinh thuộc phụ huynh đó.

Thông tin hiển thị gồm:

- họ tên học sinh,

- lớp học,

- trường học,

- giới tính.

Để làm được chức năng này, nhóm phải:

- JOIN nhiều bảng dữ liệu,

- xử lý quan hệ giữa parents và students.

Sau khi hoàn thành, phụ huynh đã có thể xem thông tin con trực tiếp trên dashboard.

3. Xây dựng chức năng cập nhật hồ sơ cá nhân

Tiếp theo, nhóm xây dựng chức năng quản lý hồ sơ cá nhân cho phụ huynh.

Các thông tin có thể cập nhật:

- số điện thoại,

- địa chỉ,

- số điện thoại khẩn cấp.

Servlet sử dụng:

- ParentProfileServlet

DAO sử dụng:

- UserDAO

- ParentDAO

Khó khăn lớn nhất ở phần này là:

- dữ liệu nằm ở 2 bảng khác nhau:

  - users

  - parents

Do đó nhóm phải xử lý update đồng thời để tránh lệch dữ liệu.

Sau khi hoàn thành:

- phụ huynh có thể chỉnh sửa thông tin,

- dữ liệu cập nhật trực tiếp vào database.

4. Thiết kế giao diện JSP

Song song với backend, nhóm cũng tiến hành thiết kế giao diện cho module Parent.

Các trang đã xây dựng:

- dashboard.jsp

- profile.jsp

Giao diện được thiết kế theo hướng:

- dễ nhìn,

- dễ sử dụng,

- phù hợp với phụ huynh.

Nhóm sử dụng:

- HTML

- CSS

- Bootstrap cơ bản.

Ngoài ra, nhóm cũng chỉnh sửa:

- sidebar,

- menu điều hướng,

- layout chung cho toàn bộ module Parent.

5. Kết quả tuần 2

Sau tuần thứ hai:

- Parent đã đăng nhập được hệ thống,

- xem được dashboard,

- xem được danh sách con,

- cập nhật được thông tin cá nhân,

- hệ thống session hoạt động ổn định.

Đây là giai đoạn đánh dấu module Parent bắt đầu hoạt động hoàn chỉnh về mặt cơ bản

TUẦN 3: Hoàn thiện chức năng hỗ trợ Parent

1. Xây dựng Notification System

Trong tuần thứ ba, nhóm bắt đầu phát triển hệ thống thông báo cho phụ huynh.

Các file được xây dựng:

- NotificationDAO

- NotificationServlet

Mục tiêu của chức năng này là:

- giúp phụ huynh nhận thông báo từ Admin,

- hỗ trợ gửi thông báo toàn trường,

- hỗ trợ gửi thông báo riêng cho phụ huynh.

Nhóm phải xử lý:

- phân loại notification,

- lưu lịch sử thông báo,

- hiển thị theo thời gian mới nhất.

Sau khi hoàn thành:

- Parent đã có thể xem danh sách thông báo trực tiếp trên hệ thống.

2. Xây dựng chức năng Feedback

Nhóm tiếp tục xây dựng chức năng gửi góp ý/phản hồi.

Các file sử dụng:

- FeedbackServlet

- FeedbackDAO

Phụ huynh có thể:

- nhập tiêu đề,

- nhập nội dung góp ý,

- gửi trực tiếp lên hệ thống.

Thông tin phản hồi sẽ được:

- lưu trong database,

- chuyển đến Admin để quản lý.

Trong quá trình làm chức năng này, nhóm phải xử lý:

- lỗi font tiếng Việt,

- validate dữ liệu nhập vào,

- kiểm tra session đăng nhập.

3. Xây dựng chức năng Tracking học sinh

Nhóm triển khai:

- StudentTrackingServlet

Chức năng hiện tại:

- nhận studentId,

- lấy thông tin học sinh,

- hiển thị giao diện tracking.

Mặc dù chưa tích hợp GPS realtime, nhưng đây là nền tảng để sau này:

- kết nối Google Maps,

- hiển thị vị trí xe,

- theo dõi học sinh theo thời gian thực.

4. Hoàn thiện giao diện Parent

Trong tuần này, nhóm cũng dành thời gian chỉnh sửa giao diện:

- notifications.jsp

- feedback.jsp

- tracking.jsp

Nhóm tập trung:

- căn chỉnh layout,

- tối ưu hiển thị dữ liệu,

- cải thiện trải nghiệm người dùng.

Ngoài ra, nhóm cũng chỉnh sửa:

- màu sắc,

- bảng dữ liệu,

- menu điều hướng.

5. Kiểm thử hệ thống

Sau khi hoàn thành các chức năng chính, nhóm tiến hành test toàn bộ module Parent.

Các nội dung kiểm thử:

- đăng nhập,

- cập nhật profile,

- gửi feedback,

- hiển thị notification,

- tracking học sinh.

Kết quả:

- các chức năng hoạt động ổn định,

- dữ liệu đồng bộ với database,

- chưa phát hiện lỗi nghiêm trọng.